**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**О выполнении Программных мероприятий**

Муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы» (далее по тексту **Программа**).

Постановлением администрации от 08.02.2023 года № 46;

Постановлением администрации от 16.11.2023 года № 431;

Постановлением администрации от 12.12.2023 года № 460;

внесены изменения в муниципальную программы: «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы».

 В соответствии с требованиями Федерального законам от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») органы местного самоуправления обязаны выполнять мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжение населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же распоряжаться муниципальными объектами коммунального хозяйства и планировать развитие сети коммунальной инфраструктуры. С целью исполнения вышеизложенного **Программой** предусмотрено следующее.

1.Процессная часть **Программы** в рамках обеспечения устойчивого **газоснабжения** состоит из следующих основных мероприятий:

 - обеспечение технического обслуживания распределительного газопровода.

В связи с вводом в эксплуатацию распределительного газопровода в дер. Лаврики протяженностью 2,75 км, Администрацией МО «Муринское городское поселение» заключен контракт на техническое обслуживание указанного объекта (от 28.08.2023 № 108-00382).

Силами подрядных организаций АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» проводятся мероприятия по врезке и пуску газа в частные домовладения дер. Лаврики.

2.Процессная часть **Программы** в рамках обеспечения устойчивого **электроснабжения** состоит из следующих основных мероприятий:

-выполнение строительно-монтажных работ по «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 КВ, кабельной линии 04.кВ.

 Данные работы обусловлены следующим.

В собственности муниципальной казны г. Мурино (на территории МЧС) находится трансформаторная подстанция ТП-463 1958 года постройки. К данной подстанции подключены многоквартирные дома №№ 36, 45, 47, 51, 53, 55 по ул. Оборонной, центральный тепловой пункт и повышающая насосная станция (расположенные на территории МЧС), канализационная насосная станция (находится во дворе МКД № 47 по ул. Оборонной).

Трансформаторная подстанция ТП-463 подключена по 3-ей категории надежности электроснабжения к сетям филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго» и имеет разрешенную мощность (в соответствии с Актом технологического присоединения) 800 кВт. Проложенные линии электроснабжения имеют сверхнормативные потери, а типы кабелей не соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (издание 7). МКД № 45, 47 оснащены электрическими плитами.

Указанная подстанция имеет высокую степень физического износа.

На ул. Оборонной г. Мурино (вблизи МКД № 26 по ул. Оборонной) расположена трансформаторная подстанция ТП-13, являющаяся по факту объектом обеспечения строительства указанного многоквартирного дома. Данная подстанция была укомплектована оборудованием производства середины 20-го века, установленном на бетонных плитках, уложенных непосредственно на грунт и имеющая ограждающие конструкции, выполненные кустарным способом из профилированного листа.

Отсутствие в продаже не только самого оборудования, использованного ранее для комплектации указанной ТП-13, но и элементов – аналогов, не позволяло осуществлять ее техническое обслуживание в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Многоквартирный дом № 26 по ул. Оборонной, подключенный к ТП-13, оснащен электрическими плитами.

Указанная подстанция имела высокую степень физического износа.

3.Процессная часть **Программы** в рамках **обеспечения надежности и эффективности функционирования объектов инженерной инфраструктуры** МО «Муринское городское поселение» предусматривала исполнение «Услуги по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям».

Данная Услуга оказана в полном объеме. Остаток средств, предусмотренных для реализации данного пункта **Программы,** планируется направить на оплату мероприятий по технологическому присоединения объектов переподключаемых к реконструируемой ТП 13.

4.Процессная часть **Программы** в рамках **обеспечения надежности и эффективности функционирования объектов инженерной инфраструктуры** МО «Муринское городское поселение» предусматривала выполнение следующих работ:

-«разработка топливно-энергетического баланса МО «Муринское городское поселение». Контракт исполнен, выполняется приемка работ.

-в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» существует необходимость ежегодной актуализация схемы теплоснабжения в 2021-2029 годах. В соответствии с вышеизложенным выполнялся «Комплекс процессных мероприятий 1; Ежегодная Актуализация схемы теплоснабжения в 2023 году». Контракт исполнен.



Таблица 6

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному([2022)](#P1835) | Отчетный год |
| План | Факт 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 гг. |
| 1 | Разработка нормативно-технической документации | шт. |  3  | 5 | 3 | Отсутствие выделенного финансирования по выполнению актуальных схем электроснабжения и газо снабжения МО |

1 Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

2 При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.